**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БРЯНСКИЙ РАЙОН**

**НОВОДАРКОВИЧСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «13» апреля 2021 г. № 49

п. Новые Дарковичи

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Новодарковичской**

**сельской администрации»** (2018 и последующие годы)

**за 2020 год**

В соответствии с постановлением Новодарковичской сельской администрации от 21 марта 2018 года № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новодарковичского сельского поселения Брянского района Брянской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Новодарковичской сельской администрации» (2018 и последующие годы) за 2020 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Новодарковичской сельской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Новодарковичской

сельской администрации А.И. Москоленко

Приложение

к постановлению Новодарковичской

сельской администрации

от 13.04.2021 г. № 49

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Новодарковичской сельской администрации» (2018 и последующие годы)**

**за 2020 год**

1. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

1.1. Муниципальная программа **«Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Новодарковичской сельской администрации»** (2018 и последующие годы) утверждена постановлением Новодарковичской сельской администрации от 10 апреля 2018 года № 47 «Об утверждении муниципальной программы «**Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории муниципального образования Новодарковичское сельское поселение**» (2018-2020 годы) (с изменениями) (далее - Программа).

1.2. Ответственным исполнителем Программы является Новодарковичская сельская администрация.

1.3. Данная Программа направлена на достижение следующих целей:

- создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного благоустройства территории поселения;

- создание условий для комфортного проживания населения и развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения;

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения;

- предоставление жителям поселения услуг бань;

- создание условий для безопасного движения на автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов муниципального образования.

1.4. Задачами Программы являются:

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства, уличного освещения, организация очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения, содержание мест захоронения;

- выполнение работ по содержанию и ремонту дорог местного значения и уличной дорожной сети (проездов) в целях обеспечения сохранности и увеличения срока службы дорожных покрытий.

1.5.Программа включает в себя следующие мероприятия:

01. Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства;

02. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним;

03. Организация и обеспечение освещения улиц;

04. Озеленение территории;

05. Организация и содержание мест захоронения (кладбищ);

06. Мероприятия по благоустройству;

07. Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей;

08. Мероприятия в сфере коммунального хозяйства;

 09. Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

1.6.В результате проведенных мероприятий за 2020 год были осуществлены следующие мероприятия:

*в области дорожного хозяйства:*

- в весенне-осенний период производилось грейдирование дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- приобретались дорожные знаки;

- изготавливалась проектно-сметная документация (акт обследования, дефектная ведомость, смета) по объектам: Ремонт автомобильной дороги по ул. Петровской в д. Дубровка; Ремонт автомобильной дороги по ул. Приозерной в д. Дубровка;

- в рамках государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» за счет межбюджетных трансфертов областного и местного бюджета муниципального района была отремонтирована автомобильная дорога местного значения протяженностью 560 м по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Победы со съездом на ул. Мира в д. Дубровка Брянского района Брянской области. Реализация программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- осуществлялся строительный контроль по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Победы со съездом на ул. Мира в д. Дубровка»;

- проведена техническая инвентаризация и паспортизация следующих дорог:

с. Дарковичи: ул. Весенняя (500 м.п.), ул. Родниковая (500 п.м.), ул. Молодежная (1520 п.м.), пер. Молодежный (480 п.м.), ул. Пролетарская 1344 п.м.), ул. Веселая (1240 п.м.),

д. Дубровка: ул. Клинцовская (500 п.м.), ул. Кутузова (800 п.м.), ул. Новая (600 п.м.), ул. Садовая (600 п.м.), ул. Петровская (480 п.м.),

д. Буда: пер. Авиационный (800 п.м.), от трассы Брянск-Дятьково до д. Буда (2600 п.м.),

п. Фокинское лесничество: ул. А.И. Виноградова (1520 п.м.),

п. Новые Дарковичи: ул. Школьная (500 п.м.),

п. Веселый: от трассы Брянск - Дятьково до п. Веселый (2800 п.м.), ул. Медведева (440 п.м.);

- проведена техническая инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог: д. Дубровка ул. 50 лет Победы, д. Дубровка ул. Новозыбковская, д. Дубровка ул. Приозерная, д. Дубровка ул. Лесная;

- разработан проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) «Братская могила советских воинов, погибших в 1943 году в боях с немецко-фашисткими захватчиками», расположенного в с. Дарковичи Брянского района.

*в области организации уличного освещения мест общего пользования:*

- в отчетном периоде проводилась замена светильников уличного освещения на более современные и экономичные. Для этих целей приобретены светильники ДКУ-50Вт 5000К 4750Лм IP65 с датчиком освещенности, провода, зажимы и другие товары на уличное освещение. Для обеспечения бесперебойной работы линий уличного освещения и своевременного устранения повреждений ведется постоянный контроль исправности электросетей, осветительной арматуры и оборудования.

- оплата электроэнергии по уличному освещению осуществлялась администрацией своевременно и в полном объеме;

*в области организация и содержание мест захоронения (кладбища):*

- осуществлялся вывоз собранного мусора и твердых отходов с территории кладбища (объем мусора, отходов – 269 куб. м) ;

- осуществлялась охрана кладбища;

- проводились работы по спиливанию и вырубке аварийных деревьев.

*в области мероприятий по благоустройству:*

 – для поддержки санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них объектов благоустройства в течение года производилась уборка мусора и ТБО с обочин, газонов; производился вывоз крупногабаритных отходов (ликвидация стихийных свалок) – 423,4 куб. м; осуществлялся вывоз бытовых отходов и мусора;

- производился покос травы в летний период,

- проводились работы по спиливанию и вырубке аварийных суков и деревьев;

- осуществлялась доставка песка для песочниц на детских игровых комплексах,

 - проводилась расчистка снега на территории поселения. Для этих целей был приобретен снегоуборочный отвал.

*в области мероприятий по коммунальному хозяйству:*

- осуществлялась своевременная оплата электроэнергии, потребляемой объектами коммунального хозяйства;

- проведена техническая инвентаризация и паспортизация теплотрассы, строительно-техническая экспертиза теплотрассы, расположенной в п. Новые Дарковичи;

- установлена система видеонаблюдения в здании котельной;

- выполнены следующие работы, необходимые для предотвращения сбоев, нестабильной работы, дальнейшей безаварийной эксплуатации объектов коммунального хозяйства: техобслуживание газового оборудования и газопроводов, ремонт водонапорной башни в п. Новый Дарковичи, ремонт водопровода в д. Буда, устранение аварии на водопроводе в п. Фокинское лесничество, замена насоса на артезианской скважине в с. Дарковичи, теплоизоляция теплотрассы в районе дома 10 п. Новые Дарковичи. Для этих целей были приобретены электромуфтовый сварочный аппарат и штрих-код сканер к нему, муфты, тройник, трубы, лист рифленый, сетка сварная, клапан обратный, кран шаровый и другие материалы;

- проведено энергетическое обследование показателей энергоэффективности с целью получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2. Сведения об использовании финансовых средств на выполнение мероприятий муниципальной программы:

2.1.Объем средств на реализацию Программы в 2020 году за счет средств бюджетов различных уровней по плану составил 16 387,2 тыс. руб., фактически израсходовано – 13 536,5 тыс. руб.

2.2.По данной муниципальной программе расходы направлены на:

- реализацию переданных полномочий по соглашению на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в границах поселения;

- организацию и обеспечение уличного освещения (оплата электроэнергии; замена уличных фонарей; приобретение электроматериалов);

- организацию и содержание мест захоронения (охрана кладбища, уборка мусора, спил деревьев);

- мероприятия по благоустройству (благоустройство территории, приобретение строительных и хозяйственных материалов, уборка несанкционированных свалок, работы по бесперебойной эксплуатации объектов коммунального хозяйства);

- устройство контейнерных площадок;

- уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей.

2.3.Оценка исполнения бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования приведена в Приложении № 1 к настоящему отчету и составляет по проценту исполнения запланированных бюджетных ассигнований – 82,60 %.

3. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу

3.1. В 2020 году в муниципальную программу **«Организация деятельности Новодарковичской сельской администрации»** (2018 и последующие годы) вносились следующие изменения:

постановление администрации от 17.04.2020г. №35

постановление администрации от 28.08.2020г. № 86;
постановление администрации от 17.12.2020г. № 148;
постановление администрации от 30.12.2020г. № 156.

4. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год и результаты оценки ее эффективности:

4.1. Сведения о достижении целевых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы приведены в Приложении № 2 к настоящему отчету.

4.2. С учетом данных, согласно Приложению № 2, средний процент достижения целевых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы составляет 94,44 %. Значение показателей эффективности оценивается как высокая, а достижение показателей эффективности в полном объеме свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы.